# PHIẾU TRẢ LỜI

# AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 AG202

Thứ Ba 20 10 2026

| Họ và tên | Lưu Đức Anh | Mã sinh viên | B25DTCN318 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 1 |

# Bài 1 Kiến thức nền tảng Scrum

# a Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao vế A | hơn vế B |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | hơn quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | hơn tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | hơn đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | hơn bám sát kế hoạch |

# b Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Tối đa hóa giá trị sản phẩm và quản lý Product Backlog |
| Scrum Master | Đảm bảo Scrum được hiểu và áp dụng đúng giúp loại bỏ trở ngại |
| Developers | Tạo ra Increment đạt chất lượng Definition of Done mỗi Sprint |

# c Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

# Bài 2 Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story Là tôi muốn để |
| --- | --- | --- | --- |
| Mua hàng | Đặt hàng | US-01 | Là khách hàng tôi muốn xem danh sách rau củ còn hạn trên 1 ngày để chọn mua sản phẩm tươi ngon |
| Thanh toán | Thanh toán COD | US-02 | Là khách hàng tôi muốn thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng để yên tâm kiểm tra rau củ trước khi trả tiền |
| Quản lý kho | Quản lý hạn sử dụng | US-03 | Là nhân viên kho tôi muốn hệ thống tự động ẩn các rau củ có hạn sử dụng dưới 1 ngày để tránh bán hàng cận date cho khách |

## Epic Feature và User Story khác nhau thế nào

Epic là hạng mục công việc rất lớn cần nhiều Sprint để hoàn thành Feature là một nhóm chức năng lớn thuộc Epic User Story là yêu cầu chi tiết nhỏ gọn có thể hoàn thành trong một Sprint

# Bài 3 Phân tích INVEST

# a Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do gắn với nội dung US-Y |
| --- | --- |
| Small | Chứa quá nhiều chức năng đặt hàng thanh toán theo dõi đơn nhận khuyến mãi nên quy mô quá lớn không thể xong trong một Sprint |
| Independent | Các tính năng này phụ thuộc nhau ví dụ phải đặt hàng xong mới thanh toán và theo dõi đơn được |

# b Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng tôi muốn đặt rau củ vào giỏ hàng để chuẩn bị thanh toán |
| US-Y2 | Là khách hàng tôi muốn thanh toán đơn hàng bằng ví điện tử để hoàn tất việc mua sắm |
| US-Y3 | Là khách hàng tôi muốn xem trạng thái giao hàng để biết khi nào rau củ được giao tới |

# Bài 4 Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Không có chức năng đặt hàng thì khách không thể mua rau củ mục tiêu release thất bại |
| B2 | Must | Cần ít nhất một phương thức thanh toán cơ bản để chốt đơn hàng và nhận trong ngày |
| B3 | Should | Thanh toán ví điện tử rất tiện nhưng tạm thời khách vẫn có thể dùng tiền mặt |
| B4 | Could | Có bản đồ thì tốt nhưng không có khách vẫn nhận được hàng trong ngày |
| B5 | Won't | Khuyến mãi sinh nhật không phải tính năng cốt lõi cho mục tiêu đặt và nhận hàng cơ bản đợt này |
| B6 | Won't | Gợi ý thực đơn bằng AI quá phức tạp tốn thời gian không kịp ra mắt trong 6 tuần |

## Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must

Nếu xếp tất cả vào Must nhóm sẽ bị quá tải không kịp hoàn thành trong 6 tuần và mất đi ý nghĩa của việc ưu tiên những giá trị cốt lõi nhất

# Tự chấm điền sau khi có đáp án

| Điểm tự chấm | /100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |